My Factory MVP 0.1 — Harness Runtime / Plugin Track 独立开发任务书

Phase 1A/1B：基于已完成 DeepSeek Harness + Factory Tool POC 继续工程化

文档定位：基于已完成独立 POC 的 Phase 1 延续开发任务书，可直接交给 Codex / ChatGPT Work 执行。

共享前提：必须遵守《三并行开发 Track 共享集成规范》和《三重点工作目标与验收总指导》；本任务书不重复验证 POC 已证明的基础可行性。

# 1. 当前起点与执行原则

本任务以“DeepSeek Harness 工厂大脑与插件化 Runtime POC 已完成并通过独立验证”为起点。不得把主要工期重新用于复现 POC；如现有 POC 代码可获得，应优先审计并迁移其中已经验证通过的实现。若代码不可获得，才按 POC 结论重建最小等价实现。

本阶段首先执行开源复用 Gate：任何通用能力在自研前，都必须检索成熟开源方案，并记录 Adopt / Reference / Reject、许可证、活跃度、锁定版本/commit 与理由。

优先许可证：MIT、Apache-2.0、BSD、PostgreSQL License。

AGPL、商业闭源核心、云平台强绑定、许可证不清晰的项目不得直接成为核心依赖。

所有依赖必须锁定版本或 commit；不使用 alpha/beta 作为默认生产基线。

不能因为其他 Track 尚未完成而停止开发，必须使用约定 Mock 独立运行。

禁止绕过共享集成边界建立临时直连。

# 2. 角色与唯一职责

Track：Harness Runtime / Plugin System

唯一主责：负责“能力与执行”：Harness Adapter、Plugin Registry、Capability Discovery、Plugin Invocation、Execution Result/Trace、Data Contract Plugin 和第一批 Factory Plugins。

明确不负责：

不实现 Frontend。

不拥有 My Factory Task 生命周期。

不直接写 Factory State/PostgreSQL。

不直接向 WebSocket 推送。

不把 LLM 作为所有任务的必经路径；确定性能力可直接执行 Plugin。

# 3. 与其他 Track 的独立开发方式

本 Track 必须在另外两个 Track 均不存在的情况下独立开发和验收。

| 依赖方向 | 本阶段替代方式 | 融合时替换为 |
| --- | --- | --- |
| Runtime ← Platform | ExecutionRequest Fixture / CLI Test | 真实 Platform RuntimeClient 调用 |
| Runtime → Factory State | 只读 Fixture/Mock Context | 未来通过受控 Platform Context/API |
| Runtime → Frontend | 禁止直连 | 仍禁止直连，结果统一回 Platform |

# 4. 融合边界

My Factory 依赖 Harness Adapter，而不是直接依赖 DeepSeek Harness 内部 API。

Plugin 通过 Registry 注册/发现/调用；业务层禁止直接 import 插件实现。

Capability 是对外稳定语义；具体 Plugin 名称、Harness profile、Cordis 实现不得泄露给 Frontend。

ExecutionResult/Trace 必须结构化并携带 task_id/execution_id。

Data Contract Plugin 是基础插件能力，只做注册/校验/转换/版本解析，不在本阶段冻结完整工厂业务 Schema。

# 5. 开源复用 Gate

| 能力 | 优先审查项目 | 默认决策方向 |
| --- | --- | --- |
| Agent/Plugin Runtime | deepseek-ai/deepseek-harness | ADOPT，通过 Adapter 隔离 |
| Validation/Schema | Pydantic / JSON Schema | ADOPT |
| Plugin protocol | 优先复用 Harness/Cordis 已有插件机制 | ADOPT/REFERENCE，不另造一套并行插件框架 |
| 远程工具协议 | MCP | REFERENCE；仅在跨进程/跨系统工具暴露有价值时引入 |
| 代码沙箱 | 成熟隔离方案需单独安全评审 | 本阶段仅保留接口/受控 POC，不自称生产安全 |

必须产出 docs/track-runtime/open_source_review.md；特别记录 Harness 锁定 commit、SDK/profile 差异、第三方许可证和安全限制。

# 6. 具体开发阶段

| 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| R0 现有 POC 审计 | 定位 Harness POC；确认真实模型回合、Factory Tool 注册调用、任务轨迹等已验证代码；优先迁移 Adapter/Plugin 代码，不重复验证基础 SDK。 |
| R1 Harness Adapter | 建立 MyFactoryRuntimeAdapter；隔离 DeepSeek Harness profile/SDK/JSON-RPC 等实现细节。 |
| R2 Plugin Registry | 实现 Register/Discover/Invoke/Result/Error；Capability 与 Plugin 分离。 |
| R3 Execution Protocol | 定义内部 ExecutionRequest/ExecutionResult/ExecutionTrace 最小模型；保持 task_id/execution_id 贯穿。 |
| R4 Data Contract Plugin | 实现 register/validate/transform/resolve_version；只使用少量 Mock Contract 验证机制。 |
| R5 Factory Plugins | 实现 Inventory Mock Plugin、Equipment Mock Plugin；inventory.analyze 为首个联合 capability。 |
| R6 Deterministic vs Brain | 确定性调用允许直接 Plugin；需要推理/组合时再经过 Harness/Factory Brain。两种执行都输出一致 ExecutionResult。 |
| R7 Platform Handoff | 提供可被 Platform RuntimeClient 调用的稳定 service/API 或进程边界，并给出 Mock→Real 替换说明。 |

# 7. 首个 Capability

capability: inventory.analyze
target: WH-001
context:
  material_id: MAT-001
  order_id: ORD-001

ExecutionRequest
→ Registry discovers capability
→ Inventory Plugin
→ structured result
→ ExecutionTrace
→ ExecutionResult

第一阶段结果可以基于 Mock Fixture，不要求正式库存优化算法。数值计算必须由 Tool/Plugin 决定，不允许模型猜测。

# 8. Data Contract Plugin 最小机制

register(contract)
validate(contract_id, payload)
transform(source_contract, target_contract, payload)
resolve_version(contract_id, requested_version)

Frontend 不直接调用 Data Contract Plugin。

Platform/Runtime/External Adapter 可通过稳定接口使用其能力。

无匹配 Contract、版本冲突、转换失败必须结构化失败。

不在本阶段建立庞大的 Equipment/Inventory 全量 Schema。

# 9. 自动测试与验收

Plugin Registry：注册、重复注册、发现、未找到 capability、调用成功/失败。

Inventory Plugin：正常分析、未知物料、非法参数。

Data Contract Plugin：validate/transform/version 成功与失败。

Harness Adapter：至少保留与已完成 POC 一致的真实 Harness 集成路径；若当前环境无凭据，不能伪造模型调用成功。

Execution Trace 包含 task_id、execution_id、capability、plugin、start/end/status/result/error。

Runtime 在没有 Frontend/Platform 的情况下可通过 Fixture/CLI 完成 inventory.analyze。

Plugin 不直接访问 Platform PostgreSQL。

# 10. 交付物

Harness Adapter。

Plugin Registry / Capability Registry。

ExecutionRequest/Result/Trace 模型。

Data Contract Plugin。

Inventory / Equipment Mock Plugins。

Fixture 与独立测试。

docs/track-runtime/open_source_review.md。

docs/track-runtime/handoff_platform.md：调用方式、错误模型、生命周期、真实 Harness 启动/配置边界。

# 11. Runtime Track PASS 标准

无需 Frontend/Platform 即可通过标准 ExecutionRequest 完成 capability discovery → plugin invoke → structured result → execution trace；且 Platform 接入时只需替换 Fixture 调用入口，不重写 Runtime 业务，才判 PASS。