# My Factory MVP 0.1
三重点工作目标与验收总指导

Frontend / Platform Core / Harness Runtime & Plugin System

文档定位：三个并行开发 Work 的总目标、范围边界与验收基线

# 1. 文档目的与当前阶段

本文件作为 My Factory MVP 0.1 三个重点并行工作的总指导文件。它不替代具体开发任务书，而是规定每个 Track 要解决什么问题、做到什么程度才算完成，以及三条线在第一次系统融合前必须提供哪些可验证证据。

当前三个重点工作为：

Track A：Frontend / Digital Twin —— 可交互数字工厂与管理入口。

Track B：Platform Core —— Factory State、Application API、Task/Event Runtime 与实时推送。

Track C：Harness Runtime / Plugin System —— Harness Adapter、Plugin Registry、Data Contract Plugin 与 Factory Plugins。

总体系统闭环：

User
  ↓
Digital Twin Frontend
  ↓
Application API
  ↓
Task Runtime
  ↓
Harness Adapter / Plugin Runtime
  ↓
Factory Plugin
  ↓
Result / State Change
  ↓
Factory State + Event
  ↓
WebSocket
  ↓
Digital Twin Update

# 2. 三个 Track 共同遵守的总原则

每个 Track 必须能够独立使用 Mock/Fixture 运行和验收，不等待其他 Track 完成。

Frontend 只通过 Platform 的 HTTP/WebSocket 交互，不直接访问数据库、Harness 或 Plugin。

Platform 持有 My Factory 的 Factory State、Task/Event 生命周期；Harness 不拥有平台任务状态。

Runtime 只接收执行请求并返回 Execution Result，不直接控制 UI，不直接维护 Platform 数据库。

Plugin 通过 Registry 被发现和调用，禁止业务代码直接 import 某个具体 Plugin 实现形成隐性耦合。

Data Contract 作为插件/基础能力处理 register、validate、transform、version resolution；当前不冻结完整业务 Schema。

所有通用基础能力在自研前先执行 Open-source Reuse Gate：开源检索 → 许可证 → 成熟度 → 集成成本 → Adopt / Reference / Reject → 锁定版本/commit。

第一轮系统融合只验证最小业务闭环，不提前实现复杂排产、真实 ERP/WMS、NATS、Kubernetes、CAD/BIM 或生产级沙箱。

# 3. 共享集成对象与首个联合验收场景

三个 Track 在 MVP 0.1 第一轮联调中统一使用以下 Demo 对象，避免各自创造不同命名。

| 类型 | 统一 ID / 示例 |
| --- | --- |
| Factory | FACTORY-001 |
| Equipment | EQ-001, EQ-002 |
| Warehouse | WH-001 |
| Workstation | WS-001, WS-002 |
| AGV | AGV-001, AGV-002 |
| Material | MAT-001 |
| Order | ORD-001 |

首个联合 Capability 固定为 inventory.analyze，目标场景：

选择 WH-001
→ 点击“库存分析”
→ Platform 创建 Task
→ Runtime 调用 inventory.analyze
→ Inventory Plugin 返回 Mock 分析结果
→ Task 完成并产生 Event
→ Frontend 展示结果与 Execution Trace

# 4. Track A — Frontend / Digital Twin

## 4.1 总目标

构建一个可以独立运行的 Digital Factory Workspace，使用户能够“看工厂、选对象、看状态、发起动作、看任务结果”。前端是 My Factory 的主要产品入口，但不承担业务决策和权威状态管理。

## 4.2 必须完成的能力

完成 Digital Factory Workspace：Top Bar、Navigation、3D Twin、Context Panel、Task/Event/Execution Center。

构建至少双层工厂场景，支持 Equipment、Warehouse、Workstation、AGV 四类可选实体。

支持楼层切换、相机控制/复位、对象选中、选中高亮与 Context Panel 联动。

建立 Frontend Adapter / FactoryClient，3D 与 React 业务组件不得直接解析后端原始格式。

Zustand 仅保存 selectedEntity、selectedFloor、camera、panel 等 UI 状态；TanStack Query 管理服务端状态。

通过 MSW 或等价 Mock 层模拟 Platform API/WebSocket，使前端可在 Platform 未完成时独立验收。

实现 inventory.analyze 的 Action 入口、Task Running/Completed/Failed 展示、Execution Trace 展示占位或最小实现。

保留 Factory Brain 交互入口和 Simulation 入口，但不要求本轮实现真实 LLM 或仿真。

## 4.3 明确不属于本 Track 的职责

Factory State 权威存储

Task 调度与 Plugin 选择

直接调用 DeepSeek Harness

直接访问 PostgreSQL

库存/排产/AGV 等业务算法

真实 ERP/WMS 数据适配

## 4.4 验收要求

| 验收项 | PASS 条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 工程可运行 | 本地可启动、build/typecheck/lint 通过 | 命令输出、构建日志 |
| 数字孪生场景 | 双层工厂可显示，四类实体存在 | 截图/录屏、E2E |
| 对象交互 | EQ-001/WH-001/WS-001/AGV-001 均可选中并联动 Context Panel | Playwright 用例 |
| 状态边界 | 3D 组件无直接 HTTP/Harness/DB 调用 | 代码审查记录 |
| Mock 独立运行 | 无 Platform 时，MSW/Mock API 可完整演示库存分析任务状态 | 浏览器证据、网络记录 |
| 真实 API 可切换 | 切换到 FastAPI 后前端业务组件无需改动 | 配置差异与联调结果 |
| 任务反馈 | 可显示 CREATED/RUNNING/COMPLETED/FAILED 至少核心状态 | UI/E2E |
| 首个联合能力 | WH-001 → inventory.analyze 动作入口可发起标准 Action/Task 请求 | 请求记录、E2E |

## 4.5 Track A Done Definition

在没有真实 Platform/Runtime 的情况下，前端使用 Mock 即可完整演示：进入数字工厂 → 选择 WH-001 → 查看状态 → 发起库存分析 → 看到任务运行与完成结果。此时即可进入三方联调。

# 5. Track B — Platform Core

## 5.1 总目标

建立 My Factory 的状态与任务中枢，使 Frontend 有唯一业务入口，使 Runtime 有稳定执行边界。Platform Core 必须维护 Factory State、Task/Event 生命周期，并通过 REST/WebSocket 对外提供统一平台能力。

## 5.2 必须完成的能力

以 FastAPI + PostgreSQL 为基线建立 Application API 与持久化能力，优先复用成熟开源模板和现有认证/迁移/测试基础。

实现最小 Factory State Service，支持 Entity、Current State、Relations、Active Tasks 的查询。

实现 Task Runtime：至少 CREATED → QUEUED → RUNNING → COMPLETED/FAILED。

实现 Event Runtime：任务与状态变化产生 Event，可查询并通过 WebSocket Gateway 通知前端。

建立 RuntimeClient 抽象，同时提供 MockRuntimeClient 与真实 HarnessRuntimeClient 的接入位置。

Runtime 返回的 Result 必须经过 Platform 校验后才能写入 Factory State；禁止 Plugin 直接更新数据库。

提供前端第一阶段需要的 /api/v1/ 查询与 Task 创建接口；具体字段保持最小，不提前固化复杂业务 Schema。

建立结构化日志和跨模块 trace 关联，至少携带 task_id / execution_id / entity_id。

## 5.3 明确不属于本 Track 的职责

LLM Agent Loop

Plugin 内部算法

3D 场景和前端组件

真实工业算法实现

直接维护 Harness Session UI

生产级分布式工作流引擎

## 5.4 验收要求

| 验收项 | PASS 条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 基础服务 | FastAPI/PostgreSQL 可启动、迁移可执行、测试可重复 | 启动日志、pytest |
| Factory State | 可查询 FACTORY-001、WH-001 等对象及当前状态 | API 测试 |
| Task 生命周期 | 创建 Task 后可完整推进到 COMPLETED/FAILED | 状态迁移测试 |
| Runtime 隔离 | MockRuntimeClient 可在没有 Harness 时独立执行 | 单元/集成测试 |
| Event 机制 | task.created/started/completed/failed 至少可产生并查询 | Event 测试 |
| WebSocket | 事件可推送前端，断线后前端可通过重新查询恢复权威状态 | WebSocket 测试 |
| 状态写入边界 | Plugin Result 不直接写 DB，由 Platform 校验并应用 | 代码审查/测试 |
| 首个联合能力 | POST inventory analyze 任务可触发 RuntimeClient 并返回可追踪 task_id | API 集成测试 |

## 5.5 Track B Done Definition

在没有真实 Frontend/Harness 的情况下，通过 API + MockRuntimeClient 可以完成：创建 inventory.analyze Task → RUNNING → Mock Execution Result → Event → COMPLETED，并能查询最终 Task、Event 和 Factory State。

# 6. Track C — Harness Runtime / Plugin System

## 6.1 总目标

建立 My Factory 的可替换智能执行层，使平台可以通过统一 Runtime Adapter 调用 DeepSeek Harness 和 Factory Plugins。Runtime 的价值是“发现能力、执行能力、返回可审计结果”，而不是拥有 My Factory 的业务状态。

## 6.2 必须完成的能力

实现 Harness Adapter，隔离 My Factory 与 DeepSeek Harness SDK/Profile 的版本变化。

实现 Plugin Registry：Register、Discover、Invoke、Result、Error 五个最小生命周期。

定义 Capability 级调用语义，Platform 面向 capability，不依赖具体 Plugin 类名。

实现最小 Inventory Plugin 与 Equipment Plugin；业务结果可以 Mock，但注册与调用机制必须真实。

实现 Data Contract Plugin 骨架：register、validate、transform、resolve_version，并基于 Pydantic/JSON Schema 等成熟组件复用校验能力。

实现 Execution Trace：至少 task_id、execution_id、plugin_id、capability、start/end、status、result/error。

Runtime 接收标准 Execution Request，返回标准 Execution Result；不得依赖 React、WebSocket 或数据库表结构。

对 DeepSeek Harness、插件依赖和新增开源组件完成许可证、成熟度与版本锁定记录。

## 6.3 明确不属于本 Track 的职责

维护 My Factory Task 状态机

直接更新 Platform PostgreSQL

向 Frontend 发送 WebSocket

决定前端页面或按钮

把 Harness 变成系统唯一控制中心

实现生产级代码沙箱（本轮仅预留边界）

## 6.4 验收要求

| 验收项 | PASS 条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| Harness Adapter | Platform 侧只依赖 Adapter/RuntimeClient，不直接依赖 Harness SDK | 接口与代码审查 |
| Plugin Registry | Inventory/Equipment/DataContract Plugin 可注册、发现、调用 | Registry 测试 |
| Capability 调用 | inventory.analyze 可以通过 capability 被调用而非硬编码类名 | 集成测试 |
| Data Contract | 至少两个 Mock Contract 可注册、校验、转换、解析版本 | 单元测试 |
| Execution Trace | 成功/失败调用均留下完整 trace | 日志/JSON 证据 |
| 错误隔离 | 未知 capability、非法输入、Plugin 异常返回结构化 Error | 异常测试 |
| 独立运行 | 无需 Frontend/Platform，使用 Fixture 即可执行 inventory.analyze | CLI/测试结果 |
| 首个联合能力 | 标准 Execution Request 输入后返回标准 Execution Result，可供 Platform 消费 | Contract/集成测试 |

## 6.5 Track C Done Definition

在没有正式 Platform/Frontend 的情况下，Runtime 使用 Fixture 接收 inventory.analyze Execution Request，能够完成 capability discovery → Plugin invoke → Data Contract 校验/转换 → Execution Result → Trace，并对异常返回结构化错误。

# 7. 三条 Track 的第一次融合验收 Gate

三个 Track 独立 PASS 后，执行第一次系统联调。第一轮只验证调用链，不验证真实工业算法。

Frontend 选择 WH-001 并发起 inventory.analyze。

Platform 创建 task_id，并将任务推进至 RUNNING。

Platform 通过 RuntimeClient 调用 Runtime。

Runtime 通过 Plugin Registry 找到 Inventory Plugin 并执行。

Runtime 返回 Execution Result 和 Trace。

Platform 保存结果，Task 进入 COMPLETED，并产生 Event。

WebSocket 推送通知，Frontend 重新查询并展示最终结果。

| Gate 条件 | 必须满足 |
| --- | --- |
| 接口替换 | 三条 Track 从 Mock 切换到真实对端时，不修改核心业务组件/逻辑 |
| 追踪性 | task_id / execution_id 可以贯穿 Platform → Runtime → Plugin → Event |
| 状态权威 | 最终 Task/Factory State 以 Platform 为准，前端事件仅用于通知 |
| 解耦 | Frontend 不出现 Harness/Plugin 依赖；Runtime 不出现 React/DB 依赖 |
| 失败路径 | Plugin 失败后 Task 正确 FAILED，Frontend 可显示错误，不出现悬挂 RUNNING |
| 可重复 | 同一 Demo 数据可多次跑通，不依赖手工修改数据库或源码 |

# 8. 第二阶段联合 Gate（在第一次 Gate 之后）

第一次调用闭环通过后，再验证“Plugin 执行能够改变数字工厂状态”：

Plugin Result
→ Platform Business Validation
→ Factory State Update
→ inventory.changed Event
→ WebSocket
→ Frontend Query Invalidation
→ Digital Twin Update

该 Gate 通过后，再考虑接入 Simulation Track。仿真必须使用独立 Simulation State，不得直接覆盖 Live Factory State。

# 9. 三个 Work 的统一交付格式

每个 Work 完成时必须以证据为中心汇报，至少包含：

实际采用/复用的开源项目、仓库、许可证、锁定版本或 commit，以及 Adopt / Reference / Reject 决策。

创建/修改的文件清单。

实际执行命令和运行方式。

自动测试结果与失败测试。

截图、API 输出、日志或 Execution Trace 等可观察证据。

未完成项按 BLOCKER / NEXT PHASE / LATER 分类。

逐条对照本文件验收项给出 PASS / FAIL / BLOCKED，不能仅凭“代码已写完”判断完成。

# 10. 最终总判定

三个 Track 的阶段性成功标准不是“各自功能很多”，而是：

每个模块都可以独立 Mock 运行，同时把 Mock 换成真实对端后，不需要重写核心业务逻辑。

当 Frontend、Platform、Runtime 三个 Track 均通过独立 Done Definition，并且 inventory.analyze 的第一次三方 Integration Gate 通过，即可判定 My Factory MVP 0.1 的第一轮系统融合基础完成。