My Factory MVP 0.1

三并行开发总体设计、接口 Contract 与执行汇总

Frontend / Platform Core / Harness Runtime & Plugin

文档用途：作为三名开发人员或三个 Codex/Work 实例的共同上位设计文档。本文件基于已完成的三项 POC 展开，不重新证明基础技术可行性，而是规定三条开发线如何独立工程化、如何保持接口稳定、如何通过 Contract 和 Mock 实现真正并行，以及最终如何完成系统融合。

# 0. 当前阶段与文档体系

当前已经完成数据中台、Harness 工厂大脑、数字孪生与仿真三个独立 POC，并完成 Phase 0 架构设计。因此现在进入的是 Phase 1：把三个独立技术验证结果转化为一个可以持续开发和融合的 My Factory MVP。

| 层级 | 文档作用 | 当前对应内容 |
| --- | --- | --- |
| Level 1：共享规范 | 定义三方边界、融合方向、共同验收 | 共享集成规范 + 三重点工作目标验收 |
| Level 2：总体设计 | 定义每个 Track 内部架构和三方 Contract | 本文件主体 |
| Level 3：执行任务书 | 告诉 Codex 具体怎么做、怎么测试、怎么交付 | 已有 Frontend / Platform / Runtime 三份任务书 |

三个人实际开发时，每个人都应同时持有：共享规范 + 本总体设计 + 自己的独立开发任务书。

# 1. 总体目标

My Factory MVP 0.1 的第一阶段目标，是构建一个由 Factory State 驱动、可通过 Task/Plugin 执行管理能力、并能把执行结果实时反馈到数字孪生界面的可运行工厂系统。

用户
 ↓
Digital Twin Frontend
 ↓
Application API
 ↓
Task Runtime
 ↓
Runtime Adapter
 ↓
Harness / Plugin Runtime
 ↓
Factory Plugin
 ↓
Execution Result
 ↓
Factory State / Event
 ↓
WebSocket
 ↓
Digital Twin Update

# 2. 三个并行工作的职责划分

| Track | 一句话职责 | 核心产物 | 不能承担 |
| --- | --- | --- | --- |
| A Frontend / Digital Twin | 负责“看和操作” | 数字工厂、对象交互、Context Panel、Task/Event/Execution UI、Frontend Adapter | 数据库、Harness、业务规则、Factory State 权威 |
| B Platform Core | 负责“状态和流程” | Application API、Factory State、Task Runtime、Event Runtime、WebSocket、PostgreSQL | 3D、LLM、插件算法 |
| C Harness Runtime / Plugin | 负责“能力和执行” | Harness Adapter、Plugin Registry、Capability、Data Contract Plugin、Factory Plugins、Execution Trace | 前端、Factory State 持久化、WebSocket |

B 位于 A 与 C 之间，是融合主干；但公共接口不得由 B 单方面定义，三方按本文件共同遵守。

# 3. 三方共享的硬性架构边界

依赖方向固定为 Frontend → Platform → Runtime → Plugin；状态反馈反向返回。

Frontend 不直接访问数据库，不直接调用 Harness，不依赖具体 Plugin 名称。

Harness 不拥有 My Factory Task 生命周期；Task 生命周期由 Platform 维护。

Plugin 不直接控制 UI，不直接向 WebSocket 推送，不直接更新 Platform PostgreSQL 业务状态。

Factory State 是 My Factory 当前统一状态视图；真实 ERP/WMS 接入后，源系统仍保持各自权威边界。

WebSocket 是变化通知通道，不是权威状态存储。

Data Contract 是一个基础插件能力，不等价于强迫所有模块共享同一内部 Schema。

Simulation State 与 Live Factory State 必须分离。

# 4. 共享接口与 Contract 设计基线

本阶段不冻结完整 Equipment/Inventory/Order 业务 Schema，但必须冻结系统之间的稳定“信封”和引用语义。内部模型可以各自演化，跨边界通信必须遵循以下核心 Contract。

## 4.1 稳定核心 Contract

| Contract | 必须表达 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EntityRef | entity_id, entity_type | 跨系统引用同一工厂对象；不携带完整实体数据 |
| TaskRef | task_id, status | 跨系统追踪用户动作对应的任务 |
| ExecutionRef | execution_id, task_id | 追踪一次 Runtime/Plugin 执行 |
| CapabilityRef | capability_id/name, version | 上层依赖能力语义，不依赖具体 Plugin 名称 |
| EventEnvelope | event_id, event_type, timestamp, source, refs, payload, version | 变化事实的统一外壳 |
| ErrorEnvelope | error_code, category, message, refs, details | 屏蔽 Python traceback/Harness 内部异常 |
| ContractMeta | contract_id, version, source, generated_at/observed_at | Data Contract Plugin 的版本和来源元数据 |

## 4.2 Frontend ↔ Platform Contract

通信方式：REST + WebSocket。Frontend 只能面对 Application API。

REST:
- Entity Query
- State Query
- Action Submit
- Task Query
- Event Query

Realtime:
- WebSocket Event Notification

Frontend 组件不得理解 PostgreSQL 表结构。

Frontend 不解析 Harness / Plugin 内部返回格式。

前端收到事件后优先 invalidate/re-fetch 对应 Query；不要仅靠事件 payload 永久维护业务状态。

所有 API 统一 /api/v1/ 前缀。

## 4.3 Platform ↔ Runtime Contract

这是三方融合中最关键的边界。Platform 通过 RuntimeClient/Adapter 调用 Runtime。

ExecutionRequest
  task_id
  execution_id
  capability
  target: EntityRef
  context
  parameters
  policy

ExecutionResult
  execution_id
  status
  output
  state_effects?
  trace
  error?

context 和 parameters 的业务内部结构暂不冻结，由 Data Contract Plugin 逐步管理。

Platform 不依赖 DeepSeek Harness SDK、profile、Cordis 或具体插件文件结构。

Runtime 不接收浏览器 HTTP Request；只接收 ExecutionRequest。

Runtime 返回执行结果，状态变更由 Platform 校验后落入 Factory State。

## 4.4 Runtime ↔ Plugin Contract

Plugin lifecycle:
Register
Discover
Invoke
Result
Error

PluginManifest:
plugin_id
version
capabilities[]
runtime requirements
license metadata

Capability 与 Plugin 必须分离。例如上层只依赖 inventory.analyze；实际可以由 mock-inventory-plugin、inventory-v2-plugin 或未来 WMS 插件实现。

## 4.5 Event Contract

EventEnvelope
  event_id
  event_type
  timestamp_utc
  source
  entity_id?
  task_id?
  execution_id?
  payload
  schema_version

第一阶段可使用的事件语义包括 task.created / started / completed / failed、plugin.started / completed / failed、inventory.changed、equipment.state.changed。

## 4.6 Error Contract

| 错误类别 | 用途 | Frontend 应看到 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION | 参数/Contract 校验失败 | 可理解的字段错误 |
| NOT_FOUND | Entity/Task/Capability 不存在 | 业务对象不存在 |
| PERMISSION | 权限拒绝 | 禁止操作提示 |
| PLUGIN_ERROR | 插件执行失败 | 任务失败及可重试信息 |
| RUNTIME_ERROR | Harness/Runtime 层失败 | 统一运行错误，不暴露内部栈 |
| INTERNAL | Platform 内部异常 | trace_id + 通用错误信息 |

## 4.7 Data Contract Plugin

Data Contract Plugin 当前冻结的是机制，不是完整业务字段。

register(contract)
validate(contract_id, payload)
transform(source_contract, target_contract, payload)
resolve_version(contract_id, requested_version)

External Adapter → Platform 之前可通过 Data Contract 做源系统转换。

Plugin A → Plugin B 的跨契约数据可通过 Data Contract 转换。

Frontend 原则上不直接调用 Data Contract Plugin，而由 Platform/Frontend Adapter 消化适配结果。

没有匹配 Contract、版本冲突、转换失败时必须结构化失败。

# 5. Track A：Frontend / Digital Twin 总体设计

该 Track 以已经完成的 React Three Fiber + Three.js 数字孪生 POC 为起点，不重新验证 R3F 可行性。目标是把 POC 工程化为 My Factory 的统一交互入口。

React UI
  ↓
ViewModel / Hooks
  ↓
FactoryClient / Frontend Adapter
  ↓
REST + WebSocket
  ↓
Platform

| 内部模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Digital Factory Workspace | 整个工厂工作台布局与导航 |
| Twin Scene | 楼层、区域、设备、仓库、工位、AGV 场景 |
| Entity Layer | 选择、高亮、定位、统一 entity_id 绑定 |
| Context Panel | 当前对象详情、关系、任务、Actions |
| Action System | 把用户意图转换成 Platform Action Submit |
| Task/Event Center | 展示任务状态和事件 |
| Execution Trace UI | 展示 Runtime/Plugin Trace；React Flow 仅负责展示 |
| FactoryClient | 唯一后端访问入口 |
| Frontend Adapter/ViewModel | 把 Platform 返回转换成适合 UI/R3F 使用的模型 |
| MSW Mock | 在 Platform 未完成时独立开发 |

## 5.1 前端状态边界

| 技术 | 负责 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| Zustand | selectedEntityId、floor、camera、activePanel 等 UI 状态 | 保存完整 Factory State |
| TanStack Query | Entity/State/Task 等服务端状态 | 存纯 UI 状态 |
| WebSocket | 通知变化并触发 query invalidation | 成为唯一状态源 |
| R3F | 渲染 ViewModel | 直接 fetch/axios/raw WebSocket |

## 5.2 Frontend 独立制作方式

Frontend
  ↓
FactoryClient
  ↓
MSW Mock Platform API

独立演示：
打开工厂
→ 点 WH-001
→ inventory.analyze
→ Task RUNNING
→ Task COMPLETED
→ 展示结果

融合时只把 MSW 换成真实 Platform API；如果需要重写页面业务逻辑，则前端设计验收失败。

# 6. Track B：Platform Core 总体设计

该 Track 以已经完成的 FastAPI + PostgreSQL + Mock Adapter + Factory State POC 为起点。目标是从“统一数据查询 POC”升级为系统真正的状态和流程中枢。

Frontend
  ↓
Application API
  ↓
┌──────────────┬───────────────┐
│ Factory State│ Task Runtime  │
└──────────────┴──────┬────────┘
                      ↓
                RuntimeClient
                      ↓
                    Runtime

Event Runtime
  ↓
WebSocket Gateway
  ↓
Frontend

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Application API | Frontend 唯一业务入口 |
| Factory State Service | 维护当前实体、状态、关系的统一视图 |
| Persistence | PostgreSQL 持久化实现 |
| Task Runtime | Task 状态机、幂等、执行关联 |
| RuntimeClient | 隔离 Platform 与 DeepSeek Harness |
| Event Runtime | 记录与传播已经发生的事实 |
| WebSocket Gateway | 把事件通知前端 |
| Audit/Trace | task_id/execution_id/entity_id 跨层追踪 |
| External Adapter Boundary | 未来 ERP/WMS/设备接入 |

## 6.1 Factory State 生命周期

ERP / WMS / Device / Mock
      ↓
Adapter
      ↓
Data Contract validation/transform
      ↓
Platform Service
      ↓
Factory State
      ↓
REST / Query

PostgreSQL 是持久化实现，不等同于 Factory State 领域本身；不得让上层依赖表结构。

## 6.2 Task 生命周期

CREATED
  ↓
QUEUED
  ↓
RUNNING
  ↓
COMPLETED
  └→ FAILED

预留：WAITING_APPROVAL / CANCELLED / INTERRUPTED

Harness 只执行 ExecutionRequest，不拥有该状态机。

## 6.3 Platform 独立制作方式

curl / pytest
  ↓
Application API
  ↓
Task Runtime
  ↓
MockRuntimeClient
  ↓
ExecutionResult
  ↓
Task completed
  ↓
Event + WebSocket

融合时只把 MockRuntimeClient 换成真实 HarnessRuntimeClient。Task Runtime 和 API 不应大改。

# 7. Track C：Harness Runtime / Plugin 总体设计

该 Track 以已经完成的官方 DeepSeek Harness + Factory Tool POC 为起点。不重复证明 SDK 能否运行，而是把 POC 提炼成稳定的 Runtime/Plugin 子系统。

Platform ExecutionRequest
        ↓
MyFactory Harness Adapter
        ↓
Capability / Plugin Registry
        ↓
Deterministic Plugin OR Factory Brain
        ↓
Plugin Invocation
        ↓
ExecutionResult + Trace
        ↓
Platform

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Harness Adapter | 隔离 DeepSeek Harness SDK/profile/JSON-RPC 实现 |
| Capability Registry | 对外稳定能力语义 |
| Plugin Registry | 插件注册、发现、版本、生命周期 |
| Execution Engine | 统一执行 deterministic / brain 路径 |
| Execution Trace | 结构化工具调用轨迹 |
| Data Contract Plugin | register/validate/transform/version |
| Factory Plugins | Inventory、Equipment 等工业能力 |
| Sandbox Boundary | 未来生成代码的受限执行边界 |

## 7.1 Deterministic 与 Factory Brain 分流

确定性能力：
ExecutionRequest
→ Capability
→ Plugin
→ Result

需要推理/组合：
ExecutionRequest
→ Harness / Factory Brain
→ Capability composition
→ Plugins
→ Result

两条路径必须输出统一 ExecutionResult，避免 Platform 感知内部执行方式。

## 7.2 Runtime 独立制作方式

Fixture ExecutionRequest
  ↓
Runtime Adapter
  ↓
Registry
  ↓
inventory.analyze
  ↓
Inventory Mock Plugin
  ↓
ExecutionResult
  ↓
Trace

融合时只把 Fixture 输入替换为 Platform 真实 ExecutionRequest，不重写 Plugin/Registry。

# 8. 三方 Mock 策略：并行开发的关键

| Track | 自己 Mock 什么 | 独立验收 | 融合时替换 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | MSW 模拟 Platform REST/WebSocket | 完整数字孪生交互和 Task UI | MSW → Real Platform |
| Platform | MockRuntimeClient | Action→Task→Result→Event→WebSocket | MockRuntimeClient → Runtime |
| Runtime | Factory/Inventory/Equipment Fixtures | ExecutionRequest→Plugin→Result→Trace | Fixture → Platform ExecutionRequest |

任何一条线都不得以“另一个 Track 还没完成”为阻塞理由。

# 9. 三方共享 ID 与追踪规则

| 对象 | 共享 Demo ID |
| --- | --- |
| Factory | FACTORY-001 |
| Equipment | EQ-001, EQ-002 |
| Warehouse | WH-001 |
| Workstation | WS-001, WS-002 |
| AGV | AGV-001, AGV-002 |
| Material | MAT-001 |
| Order | ORD-001 |

跨系统动态 ID 至少统一：task_id、execution_id、event_id、plugin_id。禁止把数据库自增 ID 作为跨系统唯一标识。

# 10. 开源复用 Gate（所有 Track 强制执行）

每个通用能力开始自研之前，都必须先执行：

Requirement
→ Open-source Search
→ License Review
→ Maturity / Activity
→ Integration Cost
→ ADOPT / REFERENCE / REJECT
→ Pin Version / Commit
→ Implement

| 领域 | 优先复用方向 |
| --- | --- |
| Frontend 基线 | Full Stack FastAPI Template 前端、React/Vite/TanStack Query |
| 3D | Three.js + React Three Fiber + Drei |
| Mock | MSW |
| 流程展示 | React Flow |
| Platform | FastAPI + PostgreSQL + 模板现有 ORM/迁移/认证 |
| Schema | Pydantic / JSON Schema |
| Runtime | DeepSeek Harness，通过 Adapter 隔离 |
| Simulation | SimPy，后续阶段接入 |
| Event Bus | NATS：Later Evaluate，不在 MVP 初期引入 |
| Durable Workflow | Temporal：Later Evaluate，不在 MVP 初期引入 |

优先许可证：MIT、Apache-2.0、BSD、PostgreSQL License。AGPL、商业闭源核心、许可证不明确的项目不得默认进入核心依赖。

# 11. 第一次三方 Integration Gate

三条 Track 各自独立 PASS 后，第一次联合只验证一个最小业务：WH-001 库存分析。

Frontend:
选择 WH-001
→ 点击 inventory.analyze

Platform:
创建 Task
→ RuntimeClient.execute

Runtime:
发现 inventory.analyze
→ Inventory Plugin
→ ExecutionResult

Platform:
Task COMPLETED
→ Event

Frontend:
收到 Event
→ 查询 Task/Result
→ 展示分析结果

Frontend 不修改页面业务逻辑，只关闭 MSW/切换 endpoint。

Platform 只把 MockRuntimeClient 换成真实 RuntimeClient。

Runtime 只把 Fixture 输入换成真实 ExecutionRequest。

task_id / execution_id 能贯穿全部日志和 Trace。

如果融合要求大规模重构任意 Track，Integration Gate 判 FAIL。

# 12. 第二次 Integration Gate：状态变化闭环

Plugin Result
  ↓
Platform Validation
  ↓
Factory State Change
  ↓
inventory.changed
  ↓
WebSocket
  ↓
Frontend Query Invalidation
  ↓
Digital Twin / Context Panel Update

这一 Gate 才证明“插件执行能够改变数字工厂”。Plugin 仍不得直接写 Platform DB。

# 13. 第三次 Integration Gate：Simulation

仿真稍后接入，不阻塞第一次系统融合。

Action / Brain
  ↓
simulation.run capability
  ↓
Simulation Plugin
  ↓
SimPy Simulation Service
  ↓
Simulation State / Metrics
  ↓
Result
  ↓
Frontend Visualization

Simulation State 与 Live Factory State 永远分离；仿真实验不得直接覆盖真实状态。

# 14. 三个人的实际工作包

| 人员 | 必须阅读 | 独立工作包 | 融合责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| A Frontend | 本文件 + Frontend 任务书 | Digital Factory Workspace、FactoryClient、MSW、E2E | MSW 可无痛替换真实 Platform |
| B Platform | 本文件 + Platform 任务书 | Factory State、Task/Event、RuntimeClient、WebSocket | 连接 A 与 C，MockRuntime 可无痛替换 |
| C Runtime | 本文件 + Runtime 任务书 | Harness Adapter、Registry、Data Contract、Plugins、Trace | Fixture 可无痛替换 Platform ExecutionRequest |

# 15. 各 Track Done Definition

| Track | 独立 PASS 条件 |
| --- | --- |
| Frontend | 无 Platform/Runtime 也能通过 MSW 完整演示 Twin→Action→Task→Result；关闭 Mock 后接口切换点唯一 |
| Platform | 无 Frontend/真实 Runtime 也能通过 API + MockRuntime 完成 Task/Event/WebSocket 闭环 |
| Runtime | 无 Frontend/Platform 也能通过 Fixture 完成 capability discovery→plugin invoke→result→trace |

# 16. 代码与仓库组织原则

MVP 阶段优先单一主仓库，避免三套孤立仓库增加联调成本。

沿用成熟模板实际目录，不为符合图纸机械重构。

建议保持 frontend/web、backend/platform、runtime/plugins、simulation、docs 等清晰边界。

共享代码只放真正稳定、跨 Track 的引用类型/SDK；shared 不得成为杂物目录。

所有接口改动必须更新 Contract 文档和对应 Mock。

# 17. 推荐开发顺序

三方同时审计各自 POC，提取可复用代码并完成开源复用 Gate。

Frontend 建立 MSW 驱动的 Digital Factory Workspace。

Platform 建立 Factory State + Task/Event + MockRuntime 闭环。

Runtime 建立 Harness Adapter + Registry + Data Contract + Mock Plugins。

三个 Track 分别达到独立 PASS。

执行第一次 Integration Gate：WH-001 inventory.analyze。

执行第二次 Gate：Factory State change → Event → Twin update。

之后再接 Simulation、真实 ERP/WMS 和专业算法。

# 18. 当前阶段明确不做

真实 ERP/WMS 接入。

正式生产排产/库存优化/AGV 算法。

CAD/BIM 高精度资产。

复杂微服务拆分、Kubernetes。

NATS/Temporal 的提前引入。

完整 Data Contract 业务 Schema 冻结。

生产级代码沙箱。

把仿真和真实 Factory State 混合。

# 19. 交付与变更管理

每个 Track 的 Handoff Report 至少包含：

已复用的 POC 代码与上游开源依赖、锁定版本/commit。

当前 Mock 假设和真实替换位置。

对其他 Track 暴露的接口。

自动测试与实际运行结果。

未解决问题按 BLOCKER / NEXT GATE / LATER 分类。

任何偏离本文件的设计必须记录 Decision Log，并说明对另外两方的兼容性影响。

# 20. 最终判定标准

本阶段设计成功的核心判据不是三个人各自写了多少代码，而是：三个模块分别能够独立运行，且在把 Mock 换成真实相邻模块时不需要重写内部业务逻辑。

Frontend: MSW → Platform
Platform: MockRuntimeClient → Runtime
Runtime: Fixture → Platform ExecutionRequest

三次替换都只发生在预先设计的 integration seam，
则三并行开发方案成立。